VaultPass

インフラ設計書 (Infra Sekkeisho)

DOC-006

| ドキュメントID | VP-DOC-006 |
| --- | --- |
| バージョン | v1.0 |
| ステータス | 作成中 |
| 作成日 | 2026年06月02日 |
| 最終更新 | 2026年06月02日 |
| 担当チーム | DevOpsチーム / インフラチーム |
| 概要 | VaultPassシステムのインフラ構成、デプロイパイプライン、監視・アラート設計を定義する。 |

本ドキュメントはVaultPass開発プロジェクトの機密情報を含みます。無断転載・複製を禁じます。

# 1. 改版履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 | 担当者 | 承認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06-02 | 初版作成 | Bikash Thapa | TBD |

# 2. インフラ構成概要

| コンポーネント | サービス / スペック | フェーズ1（MVP） |
| --- | --- | --- |
| APIサーバー | Railway — コンテナ（512MB RAM, 0.5vCPU） | 1インスタンス（スケールアウト設計） |
| PostgreSQL | Railway PostgreSQL 16 — 1GB ストレージ | 自動バックアップ付き |
| Redis | Railway Redis 7 — 256MB | セッション・レート制限 |
| Webフロント | Vercel — Edge Network（無料枠） | 自動スケール |
| モバイルビルド | Expo EAS Build — Free Tier | 月30ビルドまで |
| 監視 | Sentry（エラー追跡）+ Railway Metrics | アラート閾値設定済み |
| CDN / DDoS保護 | Vercel Edge（Web） / Railway標準（API） | Cloudflare移行を検討 |
| SSL証明書 | 自動更新（Let's Encrypt via Railway/Vercel） | — |

# 3. CI/CDパイプライン

## 3.1 ブランチ戦略

| ブランチ | 役割・デプロイ先 |
| --- | --- |
| main | 本番環境（Railway + Vercel本番）。PR + レビュー必須。 |
| develop | ステージング環境。機能ブランチのマージ先。 |
| feature/* | 個人開発ブランチ。developへのPRで自動テスト実行。 |
| hotfix/* | 本番緊急修正。mainへ直接PR。 |

## 3.2 GitHub Actions ワークフロー

on: [push to develop, PR to main]

jobs:

lint:     ESLint + Prettier チェック

type:     TypeScript tsc --noEmit

test:     Vitest ユニットテスト（カバレッジ80%以上必須）

audit:    npm audit --audit-level=high（Highゼロ必須）

build:    本番ビルド確認

deploy:   mainへのマージ時のみ — Railway API + Vercel Web 自動デプロイ

# 4. 環境変数管理

| 変数名 | 用途 |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | PostgreSQL接続URL（Railway自動設定） |
| REDIS_URL | Redis接続URL（Railway自動設定） |
| JWT_SECRET | JWT署名シークレット（256bit ランダム文字列） |
| JWT_REFRESH_SECRET | リフレッシュトークン署名シークレット（別鍵） |
| ARGON2_PEPPER | サーバーサイドArgon2id追加シークレット（流出耐性向上） |
| TOTP_ENCRYPTION_KEY | TOTPシークレット暗号化用AES-256キー |
| SENTRY_DSN | Sentryプロジェクトエンドポイント |
| ALLOWED_ORIGINS | CORS許可オリジン（カンマ区切り） |
| NODE_ENV | production / development / test |

※ 全環境変数はRailway / Vercelのシークレット管理機能で管理。.envファイルはリポジトリに含めない。

# 5. 監視・アラート

| 監視項目 | 閾値・アクション |
| --- | --- |
| APIエラー率（5xx） | 5%超過 → Slackアラート / 15%超過 → PagerDuty |
| レスポンスタイム（p95） | 1000ms超過 → Slackアラート |
| DB接続プール | 使用率80%超過 → アラート |
| ディスク使用量 | 80%超過 → アラート |
| TOKEN_THEFT_DETECTED | 即時アラート（セキュリティインシデント） |
| ログイン失敗率 | 10分間で同一IPから50回超 → 自動IP遮断 |

以上 — VP-DOC-006 インフラ設計書 v1.0